**План тестирования** (IEEE 829)  
  
**1. Test plan identifier (идентификатор тест плана)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| «ООО ЭйБиСи» Тест план Интернет банка «КБ Ренессанс кредит ООО» v 115.0.0 2023 | | |

**2. References (ссылки)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Версия | Описание | Автор |
| 05.04.2023 | 115.0.0 | Составление тест плана Интернет банка Ренессанс Банк | Иванов И.И. |
| 12.04.2023 | 115.0.0 | Внесение изменений в пункт 4.Объекты тестирования | Иванов И.И. |

**3. Introduction (введение)**

Наша компания специализируется на функциональном тестировании ПО «КБ Ренессанс кредит ООО». ПО предназначено для дистанционного банковского обслуживания клиентов банка. Будет произведено функциональное тестирование.

**4. Test Items (объекты тестирования)**4.1 Форма авторизации и регистрации

4.2 Личный кабинет (Мой Банк)

4.3 Банковские продукты

**5. Risks and contingencies (риски и непредвиденные случаи)**5.1 Форс-мажорные обстоятельства  
5.2 Стихийные бедствия  
5.3 Неверная оценка времени  
5.4 Временное отсутствие заказчика  
5.5 Прекращение финансирования

**6. Features to be tested (области, подвергаемые тестированию)**

6.1 Страница регистрации   
6.2 Авторизация  
6.3 Восстановление доступа в Мой Банк  
6.4 Банковские продукты

6.5 Быстрые платежи

6.6 Последние заявки

6.7 Популярное

6.8 Кэшбэк

6.9 Пополнение с карты стороннего банка

6.10 Загрузка мобильного приложения

Планируемое время тестирования – 1 месяц.

**7. Features not to be tested (области, не подвергаемые тестированию)**7.1 Работа с БД  
7.2 Рекламная интеграция  
7.3 Локализация

7.4 Нефункциональное тестирование

**8. Approach (стратегия и подходы)**8.1 Smoke test, функциональное, исследовательское, интеграционное тестирование  
8.2 Техники тест-дизайна: классы эквивалентности и граничные значения

8.3 Инструменты: XMind, TestRail, Jira.

**9. Item pass/fail criteria (критерии прохождения тестов для объектов тестирования)**

9.1 Критерии начала:

- Готовность требований

- Готовность тестовой площадки

- Готовность ПО

9.2 Критерии окончания:

- Время

- Пройдены все тест-кейсы

- Найденные баги исправлены и перепроверены

- Отчет по тестированию

**10. Suspension criteria and resumption requirements (критерии входа и выхода, приостановки и возобновления)**

10.1 Критерии приостановки тестирования (suspension criteria):

- Наличие блокирующих дефектов

- Отсутствие/порча оборудования и неисправность

- Изменение ТЗ

10.2 Критерии возобновления тестирования (resumption criteria):

- Отсутствие блокирующих дефектов

- Исправное оборудование

- Уточненные требования

10.3 Критерии выхода (exit criteria):

- Пройдены все тест-кейсы

- Найденные дефекты исправлены

**11. Test deliverables (результаты тестирования)**

11.1 Количество завершенных тестов 99%

11.2 Метрики

11.3 Затраченное время

11.4 Схемы

11.5 Документация

11.6 Количество заведенных фичей

**12. Remaining Testing tasks (оставшиеся задачи тестирования)**

12.1 UI/UX

12.2 Интеграционное тестирование

12.3 Тестирование мобильного приложения

**13. Environmental needs (требования среды)**

|  |  |
| --- | --- |
| Браузеры: | Chrome последней версии |
| Операционные системы: | Windows 10, 11 |
| Разрешение экрана: | 1366х768; 1280х800; 1280х1024; 1680х1050; 1920х1080 |

**14. Staffing and training needs (необходимые кадры и их обучение)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во | Уровень | Что тестировать | Время/ч | Оплата/ч | SkillUp |
| 1 | Senior | Тест-план, BE | 70 | 3000 руб. | Курсы ДОП |
| 2 | Junior | FE | 170 | 270 руб. | Консультации с Senior |

**10) Responsibilities (распределение обязанностей)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Уровень | Область тестирования |
| Иванов И.И. | Senior | BE, Mobile |
| Раст В.Н. | Junior | FE Форма регистрации/авторизации, страница Мой Банк |
| Петров П.П. | Junior | FE Страница Мой Банк |

**16. Schedule (расписание)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача | Время/ч | Дата начала | Дата окончания |
| Составление тест плана | 5 | 04.04.2023 | 05.04.2023 |
| Тестирование требований | 8 | 10.04.2023 | 12.04.2023 |
| Написание тест-кейсов | 20 | 13.04.2023 | 18.04.2023 |
| Тестирование BE | 40 | 17.04.2023 | 25.04.2023 |
| Тестирование FE | 50 | 19.04.2023 | 28.04.2023 |
| Составление отчета о тестировании | 5 | 02.05.2023 | 03.05.2023 |

**17. Planning risks and contingencies (планирование рисков и непредвиденных обстоятельств)**

17.1 Графики отпусков

17.2 Больничные

17.3 Праздничные дни

17.4 10% непригодность оборудования

**18. Approvals (утверждение тест - плана)**

Утверждено:  
ПМ Григорьев Г.Г.

TL Александров А.А.

Аналитик  Сергеев С.С.

Заказчик    Бизнесов Б.Б.

Автор Тестплана Иванов И.И.

**19. Glossary (глоссарий)**

BE - бэкэнд

FE - фронтэнд

UI/UX – внешний вид/функционал интерфейса

БД – база данных

ПО – программное обеспечение

ТЗ – техническое задание

Тест-кейс – пошаговая последовательность действий, направленная на проверку какого-либо функционала.